ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และพัฒนาระบบประปา | 5 | 8.06 | 497,900 | 10.91 | อบต.บ้านชี |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 การก่อสร้างปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า | 10 | 16.13 | 1,964,100 | 43.05 | อบต.บ้านชี |
| แนวทางการพัฒนาที่ 3 การขยายเขต ซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษา ไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ | 2 | 3.23 | 423,000 | 9.27 | อบต.บ้านชี |
| รวม | 17 | 27.42 | 2,885,000 | 63.23 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน | 1 | 1.61 | 10,000.- | 0.22 | อบต.บ้านชี |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ในชุมชน | 1 | 1.61 | 10,000.- | 0.22 | อบต.บ้านชี |
| แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร การผลิตสิ้นค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพ | 1 | 1.62 | 10,000.- | 0.22 | อบต.บ้านชี |
| รวม | 3 | 4.84 | 30,000.- | 0.66 |  |

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมและดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 4.84 | 30,000 | 0.66 | อบต.บ้านชี |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล | 2 | 3.22 | 20,000 | 0.44 | อบต.บ้านชี |
| รวม | 5 | 8.06 | 50,000 | 1.1 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพ | 5 | 8.065 | 130,000 | 2.85 | อบต.บ้านชี |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมงานรัฐพิธีอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นถิ่น | 3 | 4.839 | 26,000 | 0.57 | อบต.บ้านชี |
| แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ และกีฬา | 2 | 3.226 | 100,000 | 2.19 | อบต.บ้านชี |
| รวม | 10 | 16.13 | 256,000 | 5.61 |  |

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหาร และระบบการจัดการสาธารณสุข และนอกระบบให้มีคุณภาพ | 3 | 4.84 | 40,000 | 0.88 | อบต.บ้านชี |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และป้องกันโรคติดต่อ | 2 | 3.23 | 110,000 | 2.41 | อบต.บ้านชี |
| แนวทางการพัฒนาที่ 3 การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมให้มีความเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด | 5 | 8.06 | 90,000 | 1.97 | อบต.บ้านชี |
| แนวทางการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 4 | 6.45 | 35,000 | 0.77 | อบต.บ้านชี |
| รวม | 14 | 22.58 | 275,000 | 6.03 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ | 9 | 14.52 | 368,000 | 8.06 | อบต.บ้านชี |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 2 | 3.23 | 160,000 | 3.51 | อบต.บ้านชี |
| แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบระบบข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2 | 3.23 | 539,000 | 8.06 | อบต.บ้านชี |
| รวม | 13 | 20.97 | 1,067,000 | 23.38 |  |
| รวมทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ | 62 | 100 | 4,563,000.- | 100 |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภค และพัฒนาระบบประปา

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การก่อสร้างปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน  สะพาน ทางเท้า

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การขยายเขต ซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษา ไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปูกระเบื้องพื้น หมู่ที่ 7 บริเวณศาลาประจำหมู่บ้าน | ปูกระเบื้องพื้น บริเวณศาลาประจำหมู่บ้าน | 64,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างดาด คสล. หมู่ที่ 11 บริเวณคลองไส้ไก่หลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ | ก่อสร้าง ดาด คสล. บริเวณคลองไส้ไก่หลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ | 150,000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ | ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ | 100,000 | อบต.บ้านชี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บริเวณซอยสวนผู้ใหญ่เลิศ | ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยสวนผู้ใหญ่เลิศ | 118,300 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนางสมจิตร เทียนศรี | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสมจิตร เทียนศรี | 65,600 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บริเวณกลุ่มบ้านนายบุญสืบ ทองเพิ่ม จำนวน 3 จุด | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณกลุ่มบ้านนายบุญสืบ ทองเพิ่ม จำนวน 3 จุด | 225,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บริเวณข้างเขื่อน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างเขื่อน | 144,900 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บริเวณซอยข้างร้านพีทแพท | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างร้านพีทแพท | 199,500 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างลาน คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณ อบต.บ้านชี จำนวน 2 จุด | ก่อสร้างลาน คสล. บริเวณ อบต.บ้านชี จำนวน 2 จุด | 202,700 | อบต.บ้านชี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด หมู่ที่ 12 | ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | 85,000 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บริเวณประปาหมู่บ้าน | ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน บริเวณประปาหมู่บ้าน | 327,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการลงหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ 5 บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน | ลงหินคลุกไหล่ทาง บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน | 102,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณซอยบ้านนางสำลี แย้มกลิ่น | วางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยบ้านนางสำลี แย้มกลิ่น | 330,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 10 บริเวณซอยนางจำลอง | วางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยนางจำลอง | 60,000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณกลุ่มบ้านอาจารย์ อนุสรณ์ สกุลภักดี | วางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณกลุ่มบ้านอาจารย์ อนุสรณ์ สกุลภักดี | 288,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บริเวณศาลาหมู่บ้าน | วางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณศาลาหมู่บ้าน | 255,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 บริเวณซอยข้างบ้านผู้ใหญ่ | วางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยข้างบ้านผู้ใหญ่ | 168,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ในชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3  การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร การผลิตสิ้นค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 10,000 | อบต.บ้านชี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน | ที่ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน | 10,000 | อบต.บ้านชี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล | การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล | 10,000 | อบต.บ้านชี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 1  การส่งเสริมและดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการ "คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข" | ส่งเสริมคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข | 10,000 | อบต.บ้านชี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ส่งเสริมและสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 10,000 | อบต.บ้านชี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก | ส่งเสริมและสนับสนุนป้องกันโรคไข้เลือดออก | 10,000 | อบต.บ้านชี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพที่ดีชีวีเป็นสุข ประจำปี พ.ศ. 2561 | ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพที่ดีชีวีเป็นสุข ประจำปี พ.ศ. 2561 | 10,000 | อบต.บ้านชี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ | กิจกรรมในการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ | 10,000 | อบต.บ้านชี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 1  การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การส่งเสริมงานรัฐพิธีอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 3  การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ และกีฬา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 20,000 | อบต.บ้านชี | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬา | ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดแข่งขันกีฬา | 50,000 | อบต.บ้านชี | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน | สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน | 10,000 | อบต.บ้านชี | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัยหรือเด็ก และเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี | การศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัยหรือเด็ก และเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี | 30,000 | อบต.บ้านชี | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการวันสำคัญทางศาสนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านชี | การวันสำคัญทางศาสนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านชี | 20,000 | อบต.บ้านชี | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา | การประเมินมาตรฐานสถานศึกษา | 20,000 | อบต.บ้านชี | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการสอนเสริมพิเศษ เด็ก เยาวชน ประชาชนในตำบลบ้านชี | การสอนเสริมพิเศษ เด็ก เยาวชนประชาชนในตำบลบ้านชี | 5,000 | อบต.บ้านชี | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการหนูรักภูมิปัญญาท้องถิ่น | การหนูรักภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1,000 | อบต.บ้านชี | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี (วันแม่) | การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี (วันแม่) | 50,000 | อบต.บ้านชี | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช (วันพ่อ) | การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช (วันพ่อ) | 50,000 | อบต.บ้านชี | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาระบบการบริหาร และระบบการจัดการสาธารณสุข และนอกระบบให้มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และป้องกันโรคติดต่อ

แนวทางการพัฒนาที่ 3  การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมให้มีความเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด

แนวทางการพัฒนาที่ 4  การส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | การจัดงานการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 20,000 | อบต.บ้านชี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร | ส่งเสริมและสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร | 10,000 | อบต.บ้านชี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส | ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส | 10,000 | อบต.บ้านชี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการหมู่บ้าน/หน่วยงานรักษาศิล 5 | การหมู่บ้าน/หน่วยงานรักษาศิล 5 | 10,000 | อบต.บ้านชี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านชี | การนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านชี | 100,000 | อบต.บ้านชี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง | การเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง | 10,000 | อบต.บ้านชี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย | การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย | 50,000 | อบต.บ้านชี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการดูแลสุขภาพประชาชน/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ | การดูแลสุขภาพประชาชน/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ | 10,000 | อบต.บ้านชี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | การร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 10,000 | อบต.บ้านชี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC (Area Based Collaboratibe Research) | การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC (Area Based Collaboratibe Research) | 10,000 | อบต.บ้านชี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ | การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ | 10,000 | อบต.บ้านชี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง/ผู้ป่วยติดเตียง | การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง/ผู้ป่วยติดเตียง | 10,000 | อบต.บ้านชี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการเยี่ยมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | การเยี่ยมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | 10,000 | อบต.บ้านชี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการสำรวจและสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งตำบลบ้านชี | การสำรวจและสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งตำบลบ้านชี | 5,000 | อบต.บ้านชี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบระบบข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว | 20,000 | อบต.บ้านชี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 2400บีทียู จำนวน 2 เครื่อง | 66,000 | อบต.บ้านชี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อตู้เหล็ก 2 ประตู | ตู้เหล็ก 2 ประตู จำนวน 4 หลัง | 22,000 | อบต.บ้านชี | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว | 4,000 | อบต.บ้านชี | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการปรับปรุงกั้นห้องกระจกอลูมิเนียม หมู่ที่ 1 บริเวณห้องคลัง อบต.บ้านชี | ปรับปรุงกั้นห้องกระจกอลูมิเนียม หมู่ที่ 1 บริเวณห้องคลัง อบต.บ้านชี | 45,000 | อบต.บ้านชี | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | จัดซื้อรถตัดถนน | จัดซื้อรถตัดถนน จำนวน 1 คัน | 20,000 | อบต.บ้านชี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | จัดซื้อเครื่องตบดิน | เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง | 21,000 | อบต.บ้านชี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต | เครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง | 20,000 | อบต.บ้านชี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ | จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ | 150,000 | อบต.บ้านชี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | จัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด ULV ชนิดสะพานหลัง | เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียดULV ชนิดสะพานหลัง จำนวน 2 เครื่อง | 130,000 | อบต.บ้านชี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | จัดซื้อรถเข็นตัดหญ้าพ่นข้าง | รถเข็นตัดหญ้าพ่นข้าง จำนวน 2 คัน | 30,000 | อบต.บ้านชี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) | รถบรรทุก (ดีเซล) 2400ซีซี | 523,000 | อบต.บ้านชี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | จัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน | หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน | 16,000 | อบต.บ้านชี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |